V L Á D A   Č E S K É   R E P U B L I K Y

P ř í l o h a

k usnesení vlády

ze dne 21. dubna 2004 č. 378

Věcné, časové  a finanční parametry k zajištění postupu rekonstrukce České národní budovy v New Yorku

Pro další postup rekonstrukce České národní budovy v New Yorku se  předkládá následující aktualizace harmonogramu stavebních a interiérových prací a finančních objemů potřebných k dokončení akce:

termíny                    náklady v mil.Kč

- I.etapa – realizace stavby …..	…………..    03/2003 – 09/2004                        280,000

- II.etapa – zhotovení proj. dokumentace …. 06/2003 – 01/2004                            2,400

- II.etapa – realizace stavby ………………. 06/2004 –  09/2004                          20,000

- III.etapa – zhotovení proj. dokumentace.…11/2003 – 06/2004                             5,000

- III.etapa – realizace stavby ...……………. 11/2004 – 01/2006                           80,000

- IV.etapa – projekt interiéru ……………… 07/2004 – 02/2005                            1,000

- IV.etapa – realizace interiéru……………   06/2005 – 01/2006                          14,000

- předání dokončeného objektu ...…………….………. 01/2006

--------------------------------

celkem                  402,400

Ostatní náklady:

- náklady již vynaložené k tíži této akce v letech 2001 a 2002 související s nákupem a převodem nemovitosti do majetku ČR a s vypracováním projektové dokumentace ve výši  …………………………………………………………………     14,727 mil. Kč;

- náklady na úpravy převzaté dokumentace a autorský dozor ve výši  ….  4,100 mil. Kč;

- rezerva z nákladů pod body 1.-7. ve výši 6,7%, tj…………………       27,000 mil. Kč

Celkové výdaje související s nákupem a kompletní rekonstrukcí objektu České národní budovy v New Yorku v letech 2001-2006 se tak předpokládají ve výši …..  448,227 mil. Kč.

Technické parametry objektu České národní budovy:

Zastavěná plocha    :  693 m2

Užitná plocha          :  3.394 m2

Obestavěný prostor :  21.120 m3

Počet podlaží          :  1 podzemní + 5 nadzemních