VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. března 2009 č. 306

k aktualizované dokumentaci programu Ministerstva spravedlnosti č. 236 110

Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních složek justice

Vláda

I. bere na vědomí změny v dokumentaci programu Ministerstva spravedlnosti    č. 236 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních složek       justice, uvedené v části III materiálu č.j. 310/09;

II. mění usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 719, k aktualizované dokumentaci programu Ministerstva spravedlnosti č. 236 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních složek justice, tak, že se

1. příloha č. 1 uvedeného usnesení - Ukazatelé financování programu -     nahrazuje přílohou č. 1 tohoto usnesení,

2. příloha č. 2 uvedeného usnesení - Technicko-ekonomické parametry stavu majetku - nahrazuje se přílohou č. 2  tohoto usnesení,

3. příloha č. 3 uvedeného usnesení - Technicko-ekonomické parametry     pořízení a technické zhodnocení majetku - nahrazuje přílohou č. 3 tohoto usnesení;

III. schvaluje změnu termínu ukončení realizace programu uvedeného v bodě I tohoto usnesení, a to ze dne 31. prosince 2009 na 31. května 2010;

IV. ukládá ministru spravedlnosti zajistit realizaci jednotlivých akcí a projektů programu uvedeného v bodě I tohoto usnesení v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, s tím, že    finanční krytí bude plně realizováno v rámci limitů rozpočtové kapitoly Ministerstva   spravedlnosti.

Provede:

ministr spravedlnosti

|  | Předseda vlády |
| --- | --- |
|  | Ing. Mirek Topolánek, v. r. |